2．对本工程参建各方质量行为抽查、巡查不少于       次，除设置必检点外，工程实体质量的抽查巡查不少于       次。

3.检测机构现场检测必须通知监督组。

七、监督措施

质量监督机构在巡查、抽查过程中，发现质量问题，可采取如下措施：

1．对一般质量问题，签发质量问题整改通知单。

2．对涉及工程结构安全和周边建、构筑物及人身安全与隐患的重大质量问题，签发暂停施工通知。

3．发生重大质量事故，发现违反国家法律、法规、强制性标准的行为，依法实施相应的行政处罚。

4．对相关责任主体和责任人员进行不良行为记录。

八、监督要求：

1．工程质量监督机构责令整改的问题，参建各有关单位要认真执行，整改结果应当以书面报告的形式及时回复质量监督机构。

2.工程如发生重大质量问题(事故)须在24小时内报告承监工程的质量监督机构。

3.监督人员如有违法违纪行为，请向我站举报，举报电话：2225440。我站将及时调查处理。

本工作方案送达下列单位签收：

建设单位：               监理单位：              施工单位：

（盖章）                 （盖章）                 （盖章）

签收人：                 签收人：                签收人：

年   月   日            年   月   日            年   月   日

监督机构：广安市广安区建设工程质量监督站（盖章）

（注：此方案一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、监督站各一份。）

GJD—001

建筑工程质量监督工作方案

工程名称：

监督机构：广安市广安区建设工程质量监督站

编 制 人：

审 批 人：

年      月      日

工程建设相关方：

根据报监登记号           ，站上安排本监督组对该工程实施质量监督，为了保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作有序开展，依据有关规定，针对工程特点，制定如下监督方案：

一、工程概况：该工程为         结构，     层，建设规模

二、监督组织

该项目由以下人员组成该工程的监督小组：

| 监督 人员 | 姓 名 | 分 工 | 专 业 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监督负责人 |  |  |
|  |  | 监督员 |  |  |
|  |  | 监督员 |  |  |

三、监督依据

1．《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《四川省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程消防施工质量管理工作的通知》。

2．《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)。

3．《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号)。

4．设计文件及现行规范、规程、标准。

四、监督内容

监督机构实施行为监督和实物监督并重的原则，具体监督内容如下：

1．抽查工程质量责任主体和质量检测机构履行质量责任和义务的情况。

2．抽查涉及工程结构安全和主要使用功能的建筑材料、建筑构配件的质量。

3．抽查涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量。

4. 抽查重要分部(子分部)工程质量验收情况。

5．抽查消防设施设备安装质量和系统调试。

6．对工程竣工验收进行监督，参与消防验收。

7. 依法对违反工程建设质量管理法律、法规和工程建设强制性标准的行为实施处罚。

五、监督工作方式

1．实行集体监督制度。

(1)重要分部(子分部)工程质量验收监督、竣工验收监督至少2人以上。

(2)监督机构下发各类文书经两人以上同时签署才有效。

2．实行重点控制的原则。

监督人员监督抽查的重点是地基基础、主体结构和其它涉及结构安全、使用功能、消防施工的重要部位和关键工序。根据工程特点，设置必检质量控制点部位，当施工至规定必检质量控制点部位时，由建设单位(监理单位)提前通知监督小组到现场抽查。

3．实行有差异监督方式。

监督机构在设置必检质量控制点外，还将根据需要采取抽检与巡检方法，对各参建方的质量行为及责任制的落实情况、工程实体质量进行监督抽查。

六、监督计划

1．下列重要部位、关键工序是本工程质量监督控制要点，建设单位(监理单位)必须提前通知监督小组(打勾项目适用于本工程)。

质量监督控制点

| 专 业 |  | 序 号 | 项 目 | 提前通 知时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑 工程 | 建筑与 结构 | □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10 □11 □12 □13 □14 □15 □16 | 审查基础检测方案 地基验槽 基础钢筋隐蔽验收 地基、基础分部验收 首层钢筋隐蔽验收 钢筋隐蔽验收 屋面钢筋隐蔽验收 砌体、内外墙抹灰、门窗、栏杆、节能样板间验收 审查主体实物检测方案 主体结构验收，消防（平面布置、防火分隔、安全疏散） 建筑节能构造隐蔽验收 建筑节能分部验收，消防（防火门、防火窗、节能材料防火性能） 有水间及屋面蓄水试验 钢结构工程分部验收 幕墙工程验收 质量事故处理会议 | 1-2天 |
|  | 其他（含安装） | □1 □2 □3 □4 □5 | 建筑电气分部中：防雷子分部专项验收 消防给水及其它灭火系统，防烟排烟与供暖通风空气调节系统，消防电气系统等安装及系统功能检测 消防总平：消防供水管网布置，灭火救援设施 建筑消防设施检测 其他： | 1天 |
| 市政 工程 |  | □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 | 审查检测方案 市政道路路基验收 市政道路路面基层验收 市政道路路面验收 管涵、构筑物隐蔽验收 挡土墙护坡工程基础验槽 挡土墙护坡工程隐蔽工程验收 根据工程特点其他需要通知监督组的部位节点： | 1-2天 |
| 单位 工程 验收 |  | □1 □2 □3 | 单位工程实体质量抽查（住宅工程分户验收抽查） 审查竣工验收资料 单位工程竣工验收 | 3天 |